1. Identificación y caracterización de riesgos:

R1 - Ninguno de los proyectos desarrollados por el equipo de trabajo incluía el desarrollo de una aplicación Web.

R2 - Acaban de incorporarse al equipo de desarrollo dos nuevos desarrolladores que no tienen experiencia en Java, dicho lenguaje, es utilizado en el 90 % de los proyectos y el que se utilizará en el nuevo proyecto.

R3 – Los desarrolladores contratados que se deben incorporar al proyecto residen en otro país.

R4 – La aplicación que se requiere desarrollar debe interactuar con una ya existente y por lo tanto realizar un estudio de esta ultima para conocer su tecnología y conocer si nos proveerá de los datos que se necesitan.

R5 – El cliente ha requerido que la aplicación para la administración básica del proyecto esté lista para noviembre de 2019.

R6 – El equipo de trabajo se ha comprometido a cumplir con la fecha de entrega pactada, considerando la disponibilidad de 8 horas durante días hábiles de todos los miembros del equipo.

R7 – Debido a que es la primera vez que se trabaja con el cliente y el hecho de que tenga las oficinas en otro país, se podrían generar problemas en la comunicación con el mismo.

R 8 – El cliente no posee suficientes conocimientos sobre el manejo de un software y necesita un software amigable y fácil de usar, haciendo que, si no se cumple con esto, el cliente pueda rechazar la aplicación presentada.